ENTREGA ROYECTO INTEGRADOR

JHON EDWAR PALACIO ESCOBAR

BRAYAN JULIAN NENGUA PRIETO

RUBEN ANDRES REYES CUELLAR

INGENIERIA DE SISTEMAS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO

BOGOTÁ D.C.

2025

Guía de Desarrollo del Proyecto Integrador en Gerencia de Proyectos

- El Proyecto

  - ¿Cuál es el nombre del proyecto y cuál es su propósito dentro de su área de aplicación?

El proyecto se denomina “AXIA-DATA”. Su propósito es centralizar información dispersa proveniente de diferentes fuentes (datasets públicos, APIs simuladas y archivos externos) mediante procesos ETL, para almacenarla en un modelo dimensional tipo estrella. Esto permitirá analizar indicadores clave (solicitudes, aprobaciones, tiempos de respuesta y morosidad) y apoyar la toma de decisiones estratégicas en entidades financieras

  - ¿Cuáles son los integrantes del equipo y qué rol desempeñará cada uno en el desarrollo del proyecto?

Jhon Edwar Palacio Escobar 
Cargo: Gestor del proyecto y Business Intelligence
Se encarga de la visualización de métricas en Power BI, preparación de tableros, además de la documentación técnica y funcional.

Ruben Andrés Reyes Cuéllar
Cargo: Arquitecto de Datos / DBA
Realiza el diseño lógico y físico del modelo dimensional de la bodega de datos, asegurando escalabilidad, integridad y alineación con los requerimientos.

Brayan Julián Nengua Prieto 
Cargo: Ingeniero de Integración de Datos / ETL Developer
Responsable de los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) desde múltiples fuentes hacia la bodega.

- Clasificación de Proyectos

  - ¿En qué categoría se clasifica su proyecto (social, tecnológico, ambiental, económico, etc.) y por qué?

El proyecto se clasifica como académico y tecnológico, porque se fundamenta en la implementación de una bodega de datos, procesos ETL y tableros en Power BI, esto para cumplir con los requerimientos de las materias integradoras del proyecto.

  - ¿Qué impacto generará su proyecto en la organización o comunidad donde se implementará?

En la comunidad la bodega de datos facilitará la identificación de patrones de morosidad y segmentos rentables dentro del entorno financiero. Esto contribuye a una gestión más justa y eficiente de los servicios de crédito, potenciando la inclusión y el acceso responsable a productos financieros. Además, apoya la transparencia y mejora la relación entre instituciones y usuarios.
En una organización: permite tomar decisiones basadas en evidencia, mejorar el control de riesgos y optimizar las políticas de otorgamiento de créditos. Agiliza procesos de monitoreo y reportes, reduce pérdidas por impagos y fortalece la competitividad de la organización al adoptar prácticas analíticas avanzadas.

- Ciclo de Vida del Proyecto

  - ¿Cómo han estructurado su proyecto en función de las fases del ciclo de vida (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre)?

- Inicio: definición del problema, justificación y objetivos.

- Planificación: diseño lógico y físico del modelo dimensional, definición de infraestructura y herramientas.

- Ejecución: desarrollo del proceso ETL, implementación de la bodega y construcción de dashboards en Power BI.

- Monitoreo: validación de integridad de datos, control de calidad y pruebas de seguridad.

- Cierre: entrega del prototipo funcional y presentación de resultados

  - ¿Qué actividades clave consideran necesarias en cada etapa para el éxito del proyecto?

    - Inicio: levantamiento de requerimientos y análisis del problema.

    - Planificación: selección de modelo estrella, definición de métricas y preguntas a responder con el análisis.

    - Ejecución: creación DB, programación ETLs, carga de datos, creación de visualizaciones.

    - Monitoreo: pruebas de consultas, simulación de escenarios y análisis de seguridad.

    - Cierre: documentación y entrega del dashboard funcional.

- Proceso de Formulación, Evaluación y Control de Proyectos

  - ¿Cómo han definido los objetivos y requerimientos de su proyecto?
Estos son nuestros objetivos:

Objetivo general: diseñar e implementar una bodega de datos para estudio de préstamos bancarios, organizada en un modelo dimensional, que permita analizar información relevante y visualizar métricas estratégicas en Power BI para apoyar la toma de decisiones en entidades financieras.

Objetivos específicos:

- Integrar al menos dos fuentes de datos (DataCrédito, TransUnion) en una bodega de datos unificada y funcional, antes de finalizar el segundo mes de ejecución del proyecto.

- Automatizar el proceso ETL para actualizar la información operacional diariamente, consiguiendo una tasa de error manual menor al 1%, dentro de los primeros tres meses.

- Desarrollar dashboards en Power BI capaces de mostrar indicadores clave de morosidad y clasificación de clientes en menos de 5 minutos por consulta.

- Asegurar una integridad de datos del 99% en los registros procesados, mediante controles automáticos y validaciones mensuales durante la etapa de operación.

El proyecto de la bodega de datos responde a una necesidad concreta del sector bancario: la optimización del análisis de cartera y la reducción de la morosidad. Mediante la integración de fuentes de datos externas e internas, la automatización de procesos y la entrega de reportes de alto valor analítico, la solución propuesta busca producir un impacto tangible en la toma de decisiones y la eficiencia operacional de la entidad. De esta manera, la bodega de datos se transforma en un activo estratégico capaz de elevar el nivel de competitividad y la transparencia en el manejo del riesgo de crédito.

  - ¿Qué mecanismos implementarán para evaluar y controlar el desarrollo del proyecto?

    - Definir un diagrama estructura de desglose del trabajo (EDT) para visualizar las tareas necesarias por cada parte del proyecto.

    - Implementación de un diagrama Gantt para seguir el avance del proyecto.

    - Registro de actividades en el software Jira.

    - Definición de SLA para los ETL que permita medir su eficiencia.

    - Gestionar los avances del desarrollo a través de GitHub para tener el historial de las actualizaciones realizadas (Control de Cambios)

- Fases de Pre-inversión, Inversión y Operacional

  - ¿Cómo han desarrollado la fase de pre-inversión y qué estudios previos han realizado?

Estudios técnicos: análisis de las herramientas que requiere la bodega de datos para su funcionamiento, así mismo también se tuvieron en cuenta las herramientas necesarias para el desarrollo de la misma.

Se realizó un análisis estimado de los costos requeridos para implementar la solución, evaluando alternativas de licenciamiento (gratuitas y comerciales), costos de infraestructura física y servicios en la nube. Se compararon opciones de hosting, plataformas BI y servidores de bases de datos para asegurar la viabilidad financiera y operativa del proyecto durante su ciclo de vida.

Estudios de datos: revisión de normativa (Ley 1266/2008 y Ley 1581/2012 sobre protección de datos), análisis de fuentes como DataCrédito y TransUnion, identificación de riesgos de morosidad reportados por las entidades.

  - ¿Cuáles son los costos iniciales de inversión y cómo garantizarán la sostenibilidad del proyecto en la fase operacional?

| Concepto | Costo para 3 meses (COP) |
| --- | --- |
| Power BI Pro (3 usuarios) | 1,549,800 |
| Visual Studio Code | 0 |
| Hosting profesional (Hostinger Business) | 41,700 |
| Google Cloud VM pequeña | 553,500 |
| MySQL Workbench (comercial) | 2,050,000 |
| Salarios (3 personas x $2M/mes) | 18,000,000 |
| Equipos de computo | 6,000,000 |
| Total 3 meses | 28,195,000 |

Estos costos corresponden al una vez el proyecto sea desplegado, para el desarrollo se usarían las licencias gratuitas  de Power BI, MySQL Workbench, y para el hosting se usaría uno de los equipos de computo como servidor local, lo cual permitirá ahorrar en costos durante esta fase.

- Prefactibilidad y Factibilidad

  - ¿Qué estudios de prefactibilidad han realizado para analizar la viabilidad de su proyecto?
Se realizó un análisis preliminar teniendo en cuenta la disponibilidad de datos en fuentes públicas o privadas, también se buscó la existencia de aplicaciones de consulta que reúnan información de usuarios de manera masiva, sin tener que consultar la información fuente por fuente.

  - ¿Cómo validaron la factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto?
Técnica: se realizó un análisis de las herramientas necesarias para alcanzar lo propuesto (hardware y software), los integrantes del equipo de desarrollo deben dominar las herramientas a utilizar.
Económica: los costos de la aplicación deben ser atractivos para posibles inversionistas a medida que se requiera capital para asegurar la escalabilidad de la aplicación, el valor de venta de la app debe justificar su precio comparado con lo que costaría reunir y analizar toda la información que aquí se manejará.
Operativa: el equipo tiene la capacidad de operar la aplicación en una etapa inicial, a medida que el proyecto genere crecimiento se deberá contratar el talento necesario que garantice la disponibilidad del producto.

- Concepción y Definición, Planeación, Ejecución, Terminación y Evaluación del Proyecto

  - ¿Cuáles son los entregables claves en cada fase del proyecto?
Concepción y definición: diagnóstico de fuentes de datos, definición de requerimientos y diseño lógico del modelo de bodega de datos.
Planeación: plan maestro del proyecto, cronograma con diagrama de gantt y estrategias de control (reuniones semanales).
Ejecución: Implementación física del modelo de datos, desarrollo de procesos ETL, carga de datos y construcción de la bodega de datos.
Terminación: Integración de la bodega con Power BI y generación de dashboards.
Evaluación: Informe de lecciones aprendidas, análisis de métricas, control de calidad y presentación de resultados finales.

  - ¿Cómo planean documentar las lecciones aprendidas y evaluar los resultados obtenidos?
Se planifica realizar reportes semanales de avance, mapeo de dificultades con soluciones sugeridas utilizando herramientas colaborativas y una sección especial en el informe final para las lecciones aprendidas, documentando tanto éxitos como errores. La evaluación se realizará mediante la comparación de indicadores antes y después de la integración de la bodega y dashboards.

- El Rol Estratégico de las Tecnologías de Información (TI)

  - ¿Qué herramientas tecnológicas aplicarán para la gestión, desarrollo y control del proyecto?
El proyecto utilizará:
Sistemas de gestión de bases de datos (MySQL workbench).

Herramientas ETL (integradas en los sistemas elegidos mediante scripts).

Plataformas de BI (Power BI) para dashboards.

Gestores de proyectos para control y seguimiento (Jira, Trello).

Plataformas colaborativas (Google Drive para compartir documentación del proyecto, Github para control de versiones de scripts y documentación técnica).

  - ¿Cómo influirá la tecnología en la eficiencia y efectividad del proyecto?
Estas herramientas permiten centralizar la información, asegurar la calidad de los datos, facilitar el trabajo colaborativo, automatizar el análisis y apoyar la toma de decisiones durante todas las fases del proyecto.

- Parámetros del Proyecto

  - ¿Cuáles son los principales parámetros que medirán el éxito del proyecto (alcance, costos, calidad, tiempo, recursos)?
Alcance: cumplimiento de la integración de diversas fuentes de datos, implementación del modelo dimensional y la entrega de dashboards funcionales en Power BI según lo planeado.

Costos: ajuste al presupuesto definido, considerando también recursos académicos y herramientas de software libre o con licencias estudiantiles (inicialmente).

Calidad: validación de los datos almacenados, integridad, cumplimiento de estándares de seguridad y confidencialidad, y la utilidad real de los paneles generados para la toma de decisiones.

Tiempo: cumplimiento de las fases establecidas en el cronograma y la entrega de productos en los hitos definidos.

Recursos: optimización del uso de recursos humanos (distribución de tareas en el equipo), tecnológicos y justificación mediante el uso de las licencias que se adquieren una vez el proyecto se saque a producción.

  - ¿Cómo establecerán un balance entre estos parámetros para evitar desviaciones?
El cronograma y tablero de seguimiento en plataformas como Jira garantizarán monitoreo constante de avances. Se realizarán reuniones periódicas para detectar desviaciones y aplicar correctivos a tiempo.

- Gerencia de Proyectos

- ¿Cómo aplicarán los principios de gerencia de proyectos en la ejecución de su propuesta?
Se implementará una gestión basada en las mejores prácticas del PMI, siguiendo fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. El plan maestro integrará gestión de alcance, tiempos, costos, calidad, recursos humanos y riesgos, asegurando un enfoque completo y sistemático en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.

- ¿Qué metodologías de gestión utilizarán y por qué?

- Se utilizarán herramientas y metodologías ágiles, especialmente Kanban y Scrum (en lo posible), para permitir una organización flexible y la rápida adaptación ante cambios. 
La selección de estas metodologías se realiza en acuerdo con el equipo ya que todos las conocemos y se han trabajado en proyectos previos a este.

- El Gerente de Proyectos

- ¿Quién asumirá el rol de gerente de proyectos dentro del equipo y qué responsabilidades tendrá?
El rol de gerente será asumido por un integrante previamente elegido del grupo, en nuestro caso será Jhon Edwar Palacio Escobar, como gestor principal del proyecto y las funciones seran

Coordinar actividades del grupo.

Garantizar la comunicación entre los miembros y con los docentes.

Supervisar el avance del cronograma.

Proponer soluciones ante obstáculos.

Consolidar informes y presentaciones resultantes.

- ¿Qué habilidades consideran clave para una gestión eficiente del proyecto?
El liderazgo participativo, comunicación asertiva, priorización de tareas, resolución de problemas y entendimiento de la gestión integral.

- Gerencia Empresarial vs Gerencia de Proyectos

- ¿Cómo se diferencian la gerencia empresarial y la gerencia de proyectos en el contexto de su proyecto integrador?

- ¿De qué manera su proyecto contribuirá a la estrategia global de la organización o entorno donde se aplicará?
El proyecto consolida y transforma los datos financieros en información relevante, lo que facilita una toma de decisiones rápida y fundada en evidencia para la organización que lo implemente. Esto aporta eficiencia, mayor control de riesgos y optimización de las operaciones, alineándose con la estrategia de transformación digital del sector financiero.

- Factores Críticos de Éxito de un Proyecto de TI

- ¿Cuáles son los principales factores que podrían determinar el éxito o fracaso de su proyecto?
Claridad en los objetivos y alcance definidos.

Acceso a fuentes de datos confiables y pertinentes, sin datos básicamente no hay proyecto.
Competencias técnicas del equipo en ETL, modelado y BI, para entregar el producto necesitamos conocer las herramientas.

Organización, roles y comunicación eficiente dentro del equipo, si el equipo no trabaja colaborativamente el proyecto se verá comprometido.

- ¿Qué medidas preventivas tomarán para garantizar el cumplimiento de los objetivos?

Como ya se mencionó: Establecer controles de avance semanales, Mantener documentación clara de todas las fases, búsqueda de alternativas ante problemas técnicos (todo el equipo) y el uso de herramientas colaborativas.

- Estructura y Gestión de la Integración de las Áreas de Conocimiento del PMI®

- ¿Cómo aplicarán las áreas de conocimiento del PMI® en su proyecto?

Aplicaremos integración, alcance, tiempos, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, gestionando cada una mediante entregables, cronogramas, roles, matrices de comunicación y matrices de riesgos.

- ¿Cuál consideran que es el área de mayor impacto dentro de su gestión de proyectos?

El alcance y la calidad son áreas clave, pues definen los entregables esperados y el nivel técnico requerido, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la utilidad de la solución desarrollada.

- Gestión del Alcance

- ¿Cómo definirán y documentarán el alcance del proyecto para evitar desviaciones?

El alcance se formalizará en un documento detallado y aprobado por todos los miembros y docentes, describiendo productos, fases y requerimientos. Se evitarán desviaciones mediante revisiones periódicas y acuerdos formales ante cada cambio.

- ¿Qué estrategias utilizarán para gestionar cambios en los requerimientos del proyecto?

Mantendremos bitácora de cambios, reuniones de análisis de impacto y documentación de decisiones. Solo se aprobarán cambios que aporten valor y sean factibles en el tiempo disponible.

- Gestión de Tiempos

- ¿Cómo elaborarán el cronograma de actividades del proyecto?

Mediante la estructura de desglose de trabajo (EDT) y diagramas de Gantt. Cada tarea tendrá responsables y plazos definidos.

- ¿Qué herramientas utilizarán para el seguimiento y control de los tiempos del proyecto?, implementar una herramienta como proyect administrativo

Usaremos Jira y diagramas de Gantt (Gantpro) compartidos para monitoreo, con reportes semanales y alarmas ante posibles retrasos.

- Gestión de Costos

- ¿Cómo han estimado el presupuesto del proyecto y qué estrategias aplicarán para controlar los costos?

Antes de elegir una herramienta se debe analizar su impacto y la justificación del costo que esta tendrá vs el aprovechamiento e impacto en el proyecto.

- ¿Cómo planean obtener financiamiento o asegurar la sostenibilidad económica del proyecto?
Mediante la búsqueda de inversionistas de capital para la etapa de desarrollo y luego vendiendo la aplicación a entidades financieras.

- Gestión de la Calidad

- ¿Qué estándares de calidad aplicarán en el desarrollo del proyecto?

Se implementarán estándares de seguridad (ISO 27001, OWASAP), integridad de datos, confidencialidad y buenas prácticas en modelado y BI. Los entregables serán sometidos a validaciones y revisiones.

- ¿Cómo garantizarán que los resultados cumplan con las expectativas del cliente o beneficiarios?

Validaciones periódicas por docentes y revisión por usuarios simulados. Ajustes continuos en base a retroalimentación.

- Gestión de los Recursos Humanos

- ¿Cómo seleccionarán y asignarán los roles dentro del equipo de trabajo?

Según conocimiento y experiencia previa, se asignan responsables a cada fase (modelado, ETL, BI, documentación, coordinador).

- ¿Qué estrategias utilizarán para mejorar la colaboración y motivación del equipo?

Reuniones frecuentes, reconocimiento de logros, rotación de tareas (de acuerdo a disponibilidad de tiempo) y capacitación.

- Gestión de las Comunicaciones

- ¿Cómo establecerán un plan de comunicación dentro del equipo y con los interesados en el proyecto?

Se definirá una matriz de comunicación con frecuencia, canales y responsables (WhatsApp, email, Google Drive, Jira). Los avances importantes se socializan en reuniones periódicas.

- ¿Qué herramientas utilizarán para mejorar la comunicación y el flujo de información?
Jira para validar gestión, email, WhatsApp y reuniones virtuales o presenciales.

- Gestión de Riesgos

- ¿Cuáles son los principales riesgos identificados en su proyecto y cómo los mitigarán?

Falta de acceso a datos: buscar fuentes alternativas, simular datos.

Retrasos en entregas: control semanal y plan de recuperación.

Problemas técnicos: capacitación adicional y consulta docente.

Fugas de la información: aplicación de políticas de seguridad actuales.

- ¿Qué estrategias de respuesta aplicarán ante posibles contingencias?

Plan de contingencia para cada riesgo, reasignación de tareas, ajuste de cronograma y priorización de entregables. Documentar lecciones aprendidas para futuras fases.

- Gestión de las Adquisiciones

- ¿Qué materiales, insumos o servicios externos serán necesarios para su proyecto?

Visual Studio Code: desarrollo y edición de scripts, consultas SQL, y automatización de procesos ETL.

Power BI: visualización de datos, construcción de dashboards interactivos y generación de reportes analíticos para la toma de decisiones.

MySQL Workbench: modelado, gestión y administración de la base de datos principal del proyecto; soporte a consultas analíticas y almacenamiento seguro de la información.

Jira: gestión y seguimiento de tareas del equipo, organización de sprints y control de entregables del proyecto.

Servidor de despliegue: alojamiento de la base de datos y aplicaciones necesarias para el funcionamiento y acceso de los usuarios/analistas al sistema.

Google Drive: respaldo seguro de documentos, reportes y archivos estructurados en la nube para colaboración entre el equipo y protección frente a pérdidas.

GitHub: control de versiones de código fuente, documentación y recursos del proyecto; facilita trabajo colaborativo y asegura trazabilidad de cambios.

Plataforma ETL: desarrollo, automatización y administración eficiente de los procesos de extracción, transformación y carga de datos entre fuentes diversas.

Servicio de dominio web: acceso remoto y seguro a dashboards, reportes y aplicaciones publicadas desde cualquier ubicación por los usuarios autorizados.

Certificados SSL/TLS: protección y cifrado de datos en transferencias por web, garantizando la seguridad y privacidad de la información alojada y consultada en el sistema.

- ¿Cómo seleccionarán y gestionarán proveedores para optimizar costos y tiempos?

La elección se realizará basados en un análisis del grupo considerando el costo y beneficio de la misma. Es importante cumplir con lo que se requiere sin desbordar los costos planeados inicialmente.

- Responsabilidad Profesional y Diversidad Cultural

- ¿Cómo garantizarán que el proyecto cumpla con principios éticos y responsabilidad social?

El proyecto está basado en el cumplimiento de la legislación colombiana, respetando derechos de privacidad, integridad de datos y asegurando que los productos entregados no se usen para fines perjudiciales. Se documentan todos los procesos y resultados con transparencia.

- ¿De qué manera la diversidad cultural y el entorno global pueden impactar en la ejecución del proyecto?

La diversidad cultural y el entorno global impactan cada vez más en la ejecución de proyectos tecnológicos y de análisis de datos, especialmente por la relevancia actual de temas como la inclusión, la no discriminación y la protección de minorías.

En el desarrollo y operación de la bodega de datos se establece que la gestión y procesamiento de información debe realizarse bajo principios éticos, garantizando que no existan sesgos ni casos de discriminación por motivos de orientación sexual, género, pertenencia étnica o cualquier rasgo identitario. Los modelos de análisis implementados se enfocan en variables estrictamente técnicas, financieras y de riesgo, evitando el uso o la explotación de información sensible o discriminatoria.

El proyecto se compromete a respetar la normativa vigente sobre privacidad y manejo de datos personales (protección de datos), asegurando la neutralidad de los algoritmos y prácticas analíticas. Así se promueve un entorno inclusivo y respetuoso, donde los resultados y decisiones obtenidos no perpetúan prejuicios ni afectan negativamente a minorías o perfiles culturalmente diversos.